АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского

сельского поселения Динского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                                                                                      	№ 321

станица Нововеличковская

О внесении изменений в постановление администрации

Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016

№ 616 «О принятии муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях модернизации автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения и безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 № 616 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»», приложение к постановлению утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения (Токаренко) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Постановление администрации Нововеличковского сельского                    поселения Динского района от 18.10.2018 № 251 «О внесении изменений в                  постановление администрации Нововеличковского сельского поселения               Динского района от 28.11.2016 № 616 «Об утверждении муниципальной                  программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» признать утратившим силу.

5. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Нововеличковского

сельского поселения					                                      Г.М. Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

от 23.11.2018 г. № 321

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения; - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - укладка асфальто–бетонной смеси, гравия, обустройство обочин. Обустройство автомобильных дорог с грунтовым покрытием; - изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения; - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Бюджет Нововеличковского сельского поселения, краевой бюджет – 29412,0 тыс. руб. - 2017 год- 7762,30 тыс. руб., - 2018 год- 16363,4 тыс. руб., - 2019 год- 5286,2 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере              капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог

Нововеличковского сельского поселения Динского района                           на 2017-2019  годы

Нововеличковское сельское поселение Динского района расположено в западной части Динского района.  В состав Нововеличковского сельского поселения входят 4 населенных пункта. Административным центром является станица Нововеличковская. Площадь сельского поселения, в проектных границах составляет 29323,22 га. Население сельского поселения составляет 11975 человека. На территории сельского поселения существующая улично-дорожная сеть, представлена автомобильными дорогами регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 118,262  км. неоднородных по типу покрытия. Все автомобильные дороги сельского поселения делятся на три типа (по типу покрытия):

- асфальтобетонные дороги общая протяженность которых составляет 38,867 км. являются основой транспортной сети сельского поселения;

- гравийные дороги общая протяженность которых составляет 41,185 км. являются неотъемлемой частью улично-дорожной сети сельского поселения;

- грунтовые дороги общая протяженность которых составляет 38,21 км. представляют собой второстепенные дороги сельского поселения, редко используемые для хозяйственной и общественной деятельности.

В настоящее время на территории сельского поселения расположены следующие социально значимые объекты: общеобразовательные школы, детские сады, дом культуры,  отделение Динской районной больницы, библиотека., детская школа искусств и прочие.

Поддержание в исправном состоянии и развитие автомобильных дорог сельского поселения позволит увеличить охват населения пассажирским транспортом, количество грузоперевозок в хозяйственных целях, повысит инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Учитывая нормы действующего законодательства мероприятия в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог требуют особого внимания и поддержки со стороны бюджетов все уровней (районного, краевого, федерального), при этом упор необходимо делать на увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием (асфальтобетон).

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог недопустимо без разработки и утверждения согласования в установленном порядке проектно-сметной документации.

Ежегодное проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения залог динамичного развития сельского поселения.

2. Перечень и краткое описание

основных мероприятий муниципальной программы

Перечень и описание программных мероприятий изложены в приложении  к муниципальной  программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2017-2019 годы за счет средств  бюджета поселения составляет  30129,50 тыс. руб., в том числе:

расчет финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы произведен на основании расходов аналогичных видов работ в период реализации предыдущих программ.

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном уровне решений об объемах выделяемых средств.

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы Нововеличковского сельского поселения Динского района

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. №293  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

5. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»  осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г.                 № 293. Контроль  реализации мероприятий программы осуществляет  администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Нововеличковского сельского поселения.

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района				           Р.В.Степика

Приложение к паспорту муниципальной

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. | всего | 13465,9 | 5862,3 | 3917,3 | 3686,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13465,9 | 5862,3 | 3917,3 | 3686,3 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская 1) ул. Красная (от ул. Почтовая до ул. Южная) – 1,1 км. 2) ул. Степная (от дома №28 до ул. Таманская) -1,19км. | Всего | 3660,0 | 1560,0 | 300,0 | 1800,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3660,0 | 1560,0 | 300,0 | 1800,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: 2017 год ст. Нововеличковская 1) ул. Садовая (от ул. Веселой до ул. Короткая) – 0,29 км; 2) ул. Курганная (от дома № 12 до ул. Городской)– 0,79км; 3) ул. Садовая (от ул. Курганной до ул. Широкой) -0,2км. 4) ул. Плеханова (от ул. Ленина до ул. Советской) – 0,32км 5) ул. Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Крупской) – 0,2км. 6) ул. Медведовская (от ул. Фрунзе до ул. Коммунаров) – 0,38 км 7) ул. Советская (от ул. Толстого до ул. Энгельса) – 0,4 км 8) ул. Братская (от ул. Советской до ул. Ленина) – 0,32 км; (от ул. Пролетарской до ул. Садовой) – 0,4 км 9) ул. Садовая ( от ул. Казачьей до ул. Шевченко) – 0,16 км ( от ул. Братской до ул. Д.Бедного) – 0,1 км 10) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км 11) ул. Петровского от ул. Лермонтова до ул. Гоголя) – 0,271 км 12) ул. День Победы (от ул. Красная до ул. Ленина) - 0,18 км; (от ул. Пролетарской до ул. Садовой) – 0,38 км 13) ул. Северная от ул. Красная до дома №1 – 0,15 км 14) ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Октябрьской – 0,12 км 15) ул. Шевченко от ул. Красная до ул. Ленина – 0,17 км 16) ул. Б.Хмельницкого – 0,2 км ст. Воронцовская 1) ул. Красная от дома №1 до ул. Краснодарская – 0,28 км 2) ул. Крайняя от дома №1 до ул. Краснодарская – 0,4 км 3) ул. Прямая – 0,07 км п. Найдорф 1) ул. Студенческая – 0,17 км 2) ул. Юности от ул. Красной до дома №11 – 0,157 км 2018 год 1) ул. Энгельса (от ул. Красная до ул. Городской) –0,96 км. 2) ул. Шаумяна (от ул. Красная до ул. Городской) – 1,14 км. 3) ул. Пушкина (от ул. Комсомольской до ул. Пушкина, 30) – 1,19 км; 4) ул. Нижняя (от ул. Пролетарской до ул. Нижняя, 27) – 0,77 м; 5) пер. Нижний – 0,25 км 6) пер. Пушкина – 0,25 км 7) пер. Н.Примака – 0,25 км 8) ул. Южная (от ул. Красная до ул. Южная, 24) – 0,41 км 9) ул. Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Фрунзе) – 0,2 км 10) ул. Плеханова (от ул. Садовой до ул. Городской)- 0,37 км 11) ул. Садовая (от ул. Нижней до ул. Ровная) – 0,39 км 12) ул. Д.Победы (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,42 км; (от ул. Красная до ул. Пролетарская) – 0,2 км п. Найдорф 1) ул. Юности (от ул. Красная до ул. Цветочная) – 0,227 км ст. Воронцовская 1) ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Ровная) – 0,45 км. 2019 год ст. Нововеличковская 1) ул. Веселая (от ул. Красная до ул. Городской) – 0,85 км 2) ул. Северная (от ул. Красная до ул. Городской) – 0,82 км 3) ул. Фурманова (от ул. Таманской до ул. Степная) – 0,84 км | всего | 7023,6 | 2850,0 | 2887,3 | 1286,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7023,6 | 2850,0 | 2887,3 | 1286,3 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега: ст. Нововеличковская 2017 год 1) ул. Пролетарская (от ул. Нижней до ул. Ровной) – 0,525 км (от ул. Перовской до ул. Веселой) – 1,45 км; - 1,975 км 2) ул. Толстого (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,48 км; 3) ул. Д. Бедного (от ул. Городской до ул. Садовая) – 0,43 км; 4) ул. Набережная (от п. Вольный до дома №46) – 0,85 км; 5) ул. Шаумна (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,49 км; 6) ул. Красноармейская (от ул. Городской до ул. Пролетарской) - 0,88 км 7) ул. Лермонтова (от ул. Петровского до ул. Свердлова) – 0,613 км; 8) ул. Невского ( от ул. Почтовой до ул. Степной) – 0,49 км 9) ул. Мышастовская (от ул. Свердлова до дома №1) – 0,18 км; 10) ул. Казачья (от ул. Красная до ул. Виноградная) – 0,83 км; 11) ул. Шевченко (от ул. Красная до ул. Виноградная) – 0,47 км; 12) п. Виноградный (от дома №1 до ул. Виноградная) – 0,2 км; 13) ул. Энгельса ( от ул. Красной до дома №2) – 0,9 км; 14) ул. Свердлова ( от ул. Степной до дома №32(СОШ №38) – 1,15 км; 15) ул. Ленина (от ул. Веселой до ул. Колхозной) – 1,36 км; 16) ул. Южная (от ул. Красной до ул. Садовой) – 0,51 км; 17) ул. Садовая ( от ул. Красноармейской до ул. Колхозной) – 1,03 км; 18) ул. Колхозная (от ул. Городской до ул. Пролетарской) – 0,89 км; п. Найдорф. 1) ул. Тепличная (от ул .Мира до МКД №6 по ул. Тепличная ) 0,3 км. ст. Воронцовская 1) ул. Крупской (от ул. Красная до дома №1) – 0,5 км; 2) ул. Космонавтов (от дома №1 до ул. Красная) – 0,41 км 3) ул. Социалистическая (от ул. Красная до дома №1) – 0,19 км 2018 год ст. Нововеличковская 1) ул. Фурманова (от ул. Таманской до ул. Степной) – 0,84 км; 2) ул. Нижняя (от ул. Красная до ул.Комсомольская) – 0,41 км; 3) ул. Леваневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,1 км; 4) ул. Красноармейская (от ул. Пролетарской до ул. Городской) – 1,15 км; 5) ул. Свердлова (от ул. Выгонной до ул. Степной) – 2,35 км; 6) ул. Пролетарская – 3,75 км; 7) ул. Плеханова (от ул. Пролетарской до дома №9а) – 0,2 км; 9) ул. Фрунзе (от ул. Степной до ул. Выгонной) – 2,1 км ст. Воронцовская 1) ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Ровная) – 0,45 км; 2019 год ст. Нововеличковская 1) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км; 2) ул. Советская (от ул. Толстого до ул. Энгельса) - 0,4км; 3) ул. Степная (от ул. Виноградной до ул. Свердлова) – 0,5 км | Всего | 2282,3 | 1352,3 | 530,0 | 400,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2282,3 | 1352,3 | 530,0 | 400,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектно-сметной документации | всего | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения | всего | 2300,0 | 600,0 | 700,0 | 1000,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | местный бюджет | 2300,0 | 600,0 | 700,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. | всего | 2200,0 | 600,0 | 700,0 | 600,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | местный бюджет | 2200,0 | 600,0 | 700,0 | 600,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. | всего | 400,0 | - | - | 400,0 | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | - | - | 400.0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние тротуаров и пешеходных переходов, расположенных на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2020 годы» | всего | 1700,0 | 1300,0 | 500,0 | 0 | - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района; - обеспечение безопасности на пешеходных переходах вблизи образовательных и других учреждений; увеличение срока эксплуатации оборудованных пешеходных переходов; - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | Местный бюджет | 1700,0 | 1300,0 | 500,0 | 0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 11246,1 |  | 11246,1 |  |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | местный бюджет | 1388,1 |  | 1388,1 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9858,0 |  | 9858,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Бежко (от ул. Городской до ул. Ленина) в ст-це Нововеличковской – 1,362 км - Ремонт ул. Луначарского (от ул. Городской до ул. Пролетарской) в ст-це Нововеличковской – 0,91 км | всего | 6993,7 |  | 6993,7 |  | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | местный бюджет | 1175,5 |  | 1175,5 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5818,2 |  | 5818,2 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Колхозная (от ул. Краснодарской до ул. Выгонной) в ст. Воронцовская – 1,088км. | всего | 4252,4 |  | 4252,4 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 212,6 |  | 212,6 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4039,8 |  | 4039,8 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. ст. Нововеличковская: - ул. Красная – 1,3 км - ул. Таманская -0,8км; - ул. Ленина -0,2км; - ул. Краснодарская.-0,1км; - ул. Колхозная -0.3км. - ул. Свердлова -0,2км; - ул. Бежко – 0,5 км; ст. Воронцовская: - ул. Красная -0,7 км; - ул. Пушкина -0,45 км. п. Найдорф: - ул. Мира -0.25км; | всего | 600,0 | - | - | 600,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | - | - | 600,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого | всего | 29412,0 | 7762,3 | 16363,4 | 5286,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19554,0 | 7762,3 | 6505,4 | 5286,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9858,0 | - | 9858,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района 							  Р.В.Степика

Приложение к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  на 2017-2019 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 г.  № 616

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задачи - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская 1) ул. Красная (от ул. Почтовая до ул. Южная) – 1,1 км. 2) ул. Степная (от дома №28 до ул. Таманская) -1,19км. | км | 1,402 |  | 0,888 |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: 2017 год ст. Нововеличковская 1) ул. Садовая (от ул. Веселой до ул. Короткая) – 0,29 км; 2) ул. Курганная (от дома № 12 до ул. Городской)– 0,79км; 3) ул. Садовая (от ул. Курганной до ул. Широкой) -0,2км. 4) ул. Плеханова (от ул. Ленина до ул. Советской) – 0,32км 5) ул. Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Крупской) – 0,2км. 6) ул. Медведовская (от ул. Фрунзе до ул. Коммунаров) – 0,38 км 7) ул. Советская (от ул. Толстого до ул. Энгельса) – 0,4 км 8) ул. Братская (от ул. Советской до ул. Ленина) – 0,32 км; (от ул. Пролетарской до ул. Садовой) – 0,4 км 9) ул. Садовая ( от ул. Казачьей до ул. Шевченко) – 0,16 км ( от ул. Братской до ул. Д.Бедного) – 0,1 км 10) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км 11) ул. Петровского от ул. Лермонтова до ул. Гоголя) – 0,271 км 12) ул. День Победы (от ул. Красная до ул. Ленина) - 0,18 км; (от ул. Пролетарской до ул. Садовой) – 0,38 км 13) ул. Северная от ул. Красная до дома №1 – 0,15 км 14) ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Октябрьской – 0,12 км 15) ул. Шевченко от ул. Красная до ул. Ленина – 0,17 км 16) ул. Б.Хмельницкого – 0,2 км ст. Воронцовская 1) ул. Красная от дома №1 до ул. Краснодарская – 0,28 км 2) ул. Крайняя от дома №1 до ул. Краснодарская – 0,4 км 3) ул. Прямая – 0,07 км п. Найдорф 1) ул. Студенческая – 0,17 км 2) ул. Юности от ул. Красной до дома №11 – 0,157 км 2018 год 1) ул. Энгельса (от ул. Красная до ул. Городской) –0,96 км. 2) ул. Шаумяна (от ул. Красная до ул. Городской) – 1,14 км. 3) ул. Пушкина (от ул. Комсомольской до ул. Пушкина, 30) – 1,19 км; 4) ул. Нижняя (от ул. Пролетарской до ул. Нижняя, 27) – 0,77 м; 5) пер. Нижний – 0,25 км 6) пер. Пушкина – 0,25 км 7) пер. Н.Примака – 0,25 км 8) ул. Южная (от ул. Красная до ул. Южная, 24) – 0,41 км 9) ул. Хмельницкого (от ул. Свердлова до ул. Фрунзе) – 0,2 км 10) ул. Плеханова (от ул. Садовой до ул. Городской)- 0,37 км 11) ул. Садовая (от ул. Нижней до ул. Ровная) – 0,39 км 12) ул. Д.Победы (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,42 км; (от ул. Красная до ул. Пролетарская) – 0,2 км п. Найдорф 1) ул. Юности (от ул. Красная до ул. Цветочная) – 0,227 км ст. Воронцовская 1) ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Ровная) – 0,45 км. 2019 год ст. Нововеличковская 1) ул. Веселая (от ул. Красная до ул. Городской) – 0,85 км 2) ул. Северная (от ул. Красная до ул. Городской) – 0,82 км 3) ул. Фурманова (от ул. Таманской до ул. Степная) – 0,84 км | км | 6,227 | 6,857 | 2,51 |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега: ст. Нововеличковская 2017 год 1) ул. Пролетарская (от ул. Нижней до ул. Ровной) – 0,525 км (от ул. Перовской до ул. Веселой) – 1,45 км; - 1,975 км 2) ул. Толстого (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,48 км; 3) ул. Д. Бедного (от ул. Городской до ул. Садовая) – 0,43 км; 4) ул. Набережная (от п. Вольный до дома №46) – 0,85 км; 5) ул. Шаумна (от ул. Садовой до ул. Городской) – 0,49 км; 6) ул. Красноармейская (от ул. Городской до ул. Пролетарской) - 0,88 км 7) ул. Лермонтова (от ул. Петровского до ул. Свердлова) – 0,613 км; 8) ул. Невского ( от ул. Почтовой до ул. Степной) – 0,49 км 9) ул. Мышастовская (от ул. Свердлова до дома №1) – 0,18 км; 10) ул. Казачья (от ул. Красная до ул. Виноградная) – 0,83 км; 11) ул. Шевченко (от ул. Красная до ул. Виноградная) – 0,47 км; 12) п. Виноградный (от дома №1 до ул. Виноградная) – 0,2 км; 13) ул. Энгельса ( от ул. Красной до дома №2) – 0,9 км; 14) ул. Свердлова ( от ул. Степной до дома №32(СОШ №38) – 1,15 км; 15) ул. Ленина (от ул. Веселой до ул. Колхозной) – 1,36 км; 16) ул. Южная (от ул. Красной до ул. Садовой) – 0,51 км; 17) ул. Садовая ( от ул. Красноармейской до ул. Колхозной) – 1,03 км; 18) ул. Колхозная (от ул. Городской до ул. Пролетарской) – 0,89 км; п. Найдорф. 1) ул. Тепличная (от ул .Мира до МКД №6 по ул. Тепличная ) 0,3 км. ст. Воронцовская 1) ул. Крупской (от ул. Красная до дома №1) – 0,5 км; 2) ул. Космонавтов (от дома №1 до ул. Красная) – 0,41 км 3) ул. Социалистическая (от ул. Красная до дома №1) – 0,19 км 2018 год ст. Нововеличковская 1) ул. Фурманова (от ул. Таманской до ул. Степной) – 0,84 км; 2) ул. Нижняя (от ул. Красная до ул.Комсомольская) – 0,41 км; 3) ул. Леваневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,1 км; 4) ул. Красноармейская (от ул. Пролетарской до ул. Городской) – 1,15 км; 5) ул. Свердлова (от ул. Выгонной до ул. Степной) – 2,35 км; 6) ул. Пролетарская – 3,75 км; 7) ул. Плеханова (от ул. Пролетарской до дома №9а) – 0,2 км; 9) ул. Фрунзе (от ул. Степной до ул. Выгонной) – 2,1 км ст. Воронцовская 1) ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Ровная) – 0,45 км; 2019 год ст. Нововеличковская 1) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км; 2) ул. Советская (от ул. Толстого до ул. Энгельса) - 0,4км; 3) ул. Степная (от ул. Виноградной до ул. Свердлова) – 0,5 км | км | 15,12 | 11,35 | 1,2 |  |
| 1.6 Изготовление проектно-сметной документации | проект | 3 | 3 | 3 |  |
| Основное мероприятие № 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1. Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков. | проект/ед | 3/60 | 3/60 | 3/80 |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. | объект | - | - | 5 |  |
| Основное мероприятие №3 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние тротуаров и пешеходных переходов, расположенных на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2020 годы» | км объект | 2,4 9 | 2,3 9 | 0 0 |  |
| Основное мероприятие №4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 4.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Бежко от ул. Городской до ул. Ленина в ст-це Нововеличковской – 1,362 км - Ремонт ул. Луначарского (от ул. Городской до ул. Пролетарской) в ст-це Нововеличковской – 0,91 км | км |  | 2,272 |  |  |
| 4.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - Ремонт ул. Колхозная (от ул. Краснодарской до ул. Выгонной) в ст. Воронцовская – 1,088 км | км |  | 1,088 |  |  |
| Основное мероприятие № 5 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. ст. Нововеличковская: - ул. Красная – 1,3 км - ул. Таманская -0,8км; - ул. Ленина -0,2км; - ул. Краснодарская.-0,1км; - ул. Колхозная -0.3км. - ул. Свердлова -0,2км; - ул. Бежко – 0,5 км; ст. Воронцовская: - ул. Красная -0,7 км; - ул. Пушкина -0,45 км. п. Найдорф: - ул. Мира -0.25км; | км | - | - | 4,8 |  |

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения  Динского района                                                                                                                                   Р.В.Степика