УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2021 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 01.12.2020 г. № 264

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |  |  |  | 5205,5 |  |  |  | 5205,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская - ул. Степная (от ул. Фурманова до ул. Почтовая) -0,96 км. - ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной – 0,36 км; - ул. Степная от ул. Таманская до дома №28 – 1,185 км |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская ул. Фрунзе от ул. Таманской до ул. Выгонной – 0,85 км ул. Крупская – 2,055 км ул. Октябрьская – 0,94 км ст. Воронцовская ул. Горького от ул. Красная до ул. Крайняя – 0,6 км ул. Космонавтов от ул. Красная до ул. Крайняя – 0,49 км пер. Вольный – 0,23 км п. Найдорф ул. Цветочная – 0,8 км |  |  |  | 3567,5 |  |  |  | 3567,5 |  |  | 48,2 |  |  |  | 48,2 |  | 1,3% |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси |  |  |  | 538,0 |  |  |  | 538,0 |  |  | 365,6 |  |  |  | 365,6 |  | 68% |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог ст. Нововеличковская - Ремонт ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной; - Ремонт ул. Краснодарская от ул. Красной до ул. Ленина; - Ремонт ул. Братская от ул. Красной до ул. Ленина; ст. Воронцовская - Ремонт ул. Пушкина от ул. Ленина до дома №15; - Ремонт ул. Космонавтов от ул. Прямой до ул. Ровной; - Ремонт пер. Космонавтов; - Ремонт ул. Горького от дома №17 до ул. Ровной; п. Найдорф - Ремонт ул. Красная от ул. Центральной до дома №1 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. - ул. Степная в ст-це Нововеличковской; - ул. Короткая ст-це Нововеличковской; - ул. Колхозная в ст-це Воронцовской; - ул. Ровная в ст-це Воронцовской |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). Ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие№3 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: |  |  |  | 2282,0 |  |  |  | 2282,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.1 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования в ст. Нововеличковской, п. Найдорф, ст. Воронцовская |  |  |  | 505,89 |  |  |  | 505,89 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.2 Изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта тротуаров п. Найдорф: - ул. Мира, ул. Красная - 0,388км; ст. Нововеличковская: - ул. Луначарского – 0,318 км - ул. Таманская – 1,049 км |  |  |  | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  | 100% |
| 3.3Ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования: - Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район - Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район |  |  |  | 394,11 |  |  |  | 394,11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие№4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная от ул. Южная (ПК0+00) до ул. Почтовая (ПК13+10,5) – 1,3105 км |  |  | 9961,6 | 524,3 |  |  | 9961,6 | 524,3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 9961,6 | 8429,8 |  |  | 9961,6 | 8429,8 |  | 0 | 1613,8 |  |  | 0 | 1613,8 |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения»

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения                                                                                    В.В. Токаренко