АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского

сельского поселения Динского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2023							                           № 421

станица Нововеличковская

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Нововеличковского сельского

поселения на 2024 год»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года               № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Постановлением правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года   № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь п. 14 статьи 10 Устава Нововеличковского сельского поселения  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год» (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения (Марук) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Нововеличковского

сельского поселения                                                                          И.Л.Кочетков

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

от 27.11.2023 г. № 421

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. -организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение наиболее полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов. - предотвращение причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Бюджет Нововеличковского сельского поселения – 50,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

Введение

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в значительный фактор функционирования поселения.

Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в Нововеличковском сельском поселении

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования  ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории поселения.

Задача Администрации Нововеличковского сельского поселения - определить, какими мерами необходимо осуществить повышение энергоэффективности.

Основные направления энергосбережения

- Поведенческое энергосбережение.

Это укоренение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

- Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций.

Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

- Создание системы контроля потребления энергоресурсов.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки приборов учета является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, характеризующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении и анализе энергетических паспортов на территории Нововеличковского сельского поселения должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов, что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

4. Проведение мероприятий по утилизации ртутьсодержащих ламп.

Утилизация ртутьсодержащих ламп – обязательная мера по обеспечению безопасности. Бесконтрольное обращение с вышедшими из строя ртутьсодержащими изделиями приводит к загрязнению ртутью или ее парами окружающей среды – как природной (почвы, воды, воздуха, флоры и фауны), так и антропогенной, в том числе производственных, служебных, общественных и жилых помещений. При нарушении целостности корпуса осветительного элемента или по окончании срока его службы необходимо утилизировать и обезвреживать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Данное мероприятие позволит предотвратить причинение вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Энергосбережение в муниципальных учреждениях

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- оптимизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений;

- производить закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- осуществлять контроль за реализацией энергосервисных контрактов;

- проводить мероприятия по организации утилизации ртутьсодержащих отходов.

Энергосбережение в жилых домах

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий необходимо:

- проведение мероприятий по информированию для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов;

- проведение мероприятий по информированию населения о соблюдении мер по обращению с ртутьсодержащими отходами.

Система коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения включают в себя:

- мероприятия по уменьшению энергопотерь в работе объектов теплоснабжения;

- мероприятия по оптимизации работы объектов водоснабжения, обеспечение своевременных реконструкции и ремонтов;

-    мероприятия по оптимизации работы уличного освещения.

Ожидаемые результаты

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016  №  293  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы Нововеличковского

сельского поселения Динского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год» осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016  № 293. Контроль  реализации мероприятий программы осуществляет  администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Нововеличковского сельского поселения.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса, информатизации и связи администрации

Нововеличковского сельского поселения                                              О.Г. Марук

Приложение к паспорту муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

| 12 | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего (тыс. руб.) | 2024 год | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка и замена энергосберегающих ламп, светильников | всего | 40,0 | 40,0 | - повышение энергетической эффективности систем освещения | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп | всего | 10,0 | 10,0 | - предотвращение причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации и связи администрации Нововеличковского сельского поселения, специализированная организация |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации

и связи администрации Нововеличковского сельского поселения                                                                                         О.Г. Марук

Приложение к паспорту муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от  №

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2024 год» |  |  |  |
| Цель Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |
| Задача - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |
| - Основное мероприятие 1: Закупка и замена энергосберегающих ламп, светильников | шт | 30 |  |
| - Основное мероприятие 2 Мероприятия по утилизации ртутьсодержащих ламп | шт | 40 |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса, информатизации

и связи администрации Нововеличковского сельского поселения                                                                                         О.Г. Марук

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проекта постановления администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района

от __________ 2023 г. № ________

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нововеличковского сельского поселения на 2024 год»

проект подготовил и внес:

начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса, информатизации и связи администрации

Нововеличковского сельского поселения                                           О.Г. Марук

проект согласован:

заместитель главы администрации

Нововеличковского сельского поселения                                          Л.В.Кравченко

начальник отдела  по общим и правовым

вопросам администрации

Нововеличковского сельского поселения                                           О.Ю. Калитка

начальник отдела финансов и муниципальных

закупок администрации Нововеличковского

сельского поселения                                                                              Н.Н. Вуймина

специалист отдела  по общим и правовым

вопросам администрации

Нововеличковского сельского поселения                                           Е.С. Шевцова