УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2023 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 347 (с изм. от 01.02.2022 №28, от 01.06.2022 №149, от 24.06.2022 №171, от 01.08.2022 №208, от 21.09.2022 №258, от 27.10.2022 №311, от 16.11.2022 №332, от 13.12.2022 №379, от 20.12.2022 №400)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |  |  |  | 7602,7 |  |  |  | 7602,7 |  |  | 7602,7 |  |  |  | 7602,7 |  | 100% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения |  |  |  | 3433,4 |  |  |  | 3433,4 |  |  | 3433,4 |  |  |  | 3433,4 |  | 100% |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская - ул. Невского от дома №7 до ул. Степная -0,53 км - ул. Фрунзе от ул. Таманская до ул. Степная -1,8 км - ул. Лазо – 0,26 км - ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Пролетарская – 0,29 км - ул. Виноградная от ЖД №43а до ЖД №6 – 1,075 км - ул. Гоголя от ЖД №18 до ул. Степная – 0,285 км - ул. Набережная – 1,020 км ст. Воронцовская - ул. Горького – 0,41 км - ул. Угольная – 0,34 км п. Найдорф - ул. Цветочная от ул. Вишневая до ул. Земляничная- 0,45 км |  |  |  | 2923,0 |  |  |  | 2923,0 |  |  | 2923,0 |  |  |  | 2923,0 |  | 100% |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, рассыпь противоголедного материала приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) |  |  |  | 924,5 |  |  |  | 924,5 |  |  | 924,5 |  |  |  | 924,5 |  | 100% |
| 1.4 Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  | 321,8 |  |  |  | 321,8 |  |  | 321,8 |  |  |  | 321,8 |  | 100% |
| Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  | 1111,8 |  |  |  | 1111,8 |  |  | 1111,8 |  |  |  | 1111,8 |  | 100% |
| 2.1 Обеспечение безопасности дорожного движения: установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. |  |  |  | 581,8 |  |  |  | 581,8 |  |  | 581,8 |  |  |  | 581,8 |  | 100% |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). Ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. |  |  |  | 530,0 |  |  |  | 530,0 |  |  | 530,0 |  |  |  | 530,0 |  | 100% |
| Основное мероприятие№3 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: |  |  |  | 727,3 |  |  |  | 727,3 |  |  | 727,3 |  |  |  | 727,3 |  | 100% |
| 3.1 Актуализация проектно-сметной документации по объектам: - Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км; - Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км - Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км - Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км |  |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  | 100% |
| 3.2 Содержание и ремонт тротуаров: 2022 год ст. Нововеличковская - ул. Д.Бедного ст. Воронцовская: п. Найдорф: |  |  |  | 597,3 |  |  |  | 597,3 |  |  | 597,3 |  |  |  | 597,3 |  | 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 9441,8 |  |  |  | 9441,8 |  |  | 9441,8 |  |  |  | 9441,8 |  | 100% |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                                                            Л.С. Моренченко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2023 год

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.11.2021 № 347 (с изм. от 01.02.2022 №28, от 01.06.2022 №149, от 24.06.2022 №171, от 01.08.2022 №208, от 21.09.2022 №258, от 27.10.2022 №311, от 16.11.2022 №332, от 13.12.2022 №379, от 20.12.2022 №400)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022 год» |  |  |  |  |  |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задачи - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | м2 | 1050 | 1050 | 100% |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская - ул. Невского от дома №7 до ул. Степная -0,53 км - ул. Фрунзе от ул. Таманская до ул. Степная -1,8 км - ул. Лазо – 0,26 км - ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Пролетарская – 0,29 км - ул. Виноградная от ЖД №43а до ЖД №6 – 1,075 км - ул. Гоголя от ЖД №18 до ул. Степная – 0,285 км - ул. Набережная – 1,020 км ст. Воронцовская - ул. Горького – 0,41 км - ул. Угольная – 0,34 км п. Найдорф - ул. Цветочная от ул. Вишневая до ул. Земляничная- 0,45 км | км | 6,46 | 6,46 | 100% |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, рассыпь противоголедного материала приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | км | 107,34 | 107,34 | 100% |  |
| 1.4 Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры | проект | 1 | 1 | 100% |  |
| Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 2.1 Обеспечение безопасности дорожного движения: установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. | проект | 2 | 2 | 100% |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). Ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. | объект | 7 | 7 | 100% |  |
| Основное мероприятие№3 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Актуализация проектно-сметной документации по объектам: - Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км; - Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км - Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км - Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км | проект | 4 | 4 | 100% |  |
| 3.2 Содержание и ремонт тротуаров: 2022 год ст. Нововеличковская: - ул. Д.Бедного ст. Воронцовская: п. Найдорф: | км | 0,096 | 0,096 | 100% |  |

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселении                                                              Л.С. Моренченко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) |  |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, % (4:3*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период |  | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, % (7:6*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | м2 | 1050 | 1050 | 100% | 3433,4 | 3433,4 |  | 100% |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская - ул. Невского от дома №7 до ул. Степная -0,53 км - ул. Фрунзе от ул. Таманская до ул. Степная -1,8 км - ул. Лазо – 0,26 км - ул. Шаумяна от ул. Красная до ул. Пролетарская – 0,29 км - ул. Виноградная от ЖД №43а до ЖД №6 – 1,075 км - ул. Гоголя от ЖД №18 до ул. Степная – 0,285 км - ул. Набережная – 1,020 км ст. Воронцовская - ул. Горького – 0,41 км - ул. Угольная – 0,34 км п. Найдорф - ул. Цветочная от ул. Вишневая до ул. Земляничная- 0,45 км | км | 6,46 | 6,46 | 100% | 2923,0 | 2923,0 |  | 100% |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, рассыпь противоголедного материала приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | км | 107,34 | 107,34 | 100% | 924,5 | 924,5 |  | 100% |  |
| 1.4 Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры | проект | 1 | 1 | 100% | 321,8 | 321,8 |  | 100% |  |
| Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Обеспечение безопасности дорожного движения: установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. | проект | 2 | 2 | 100% | 581,8 | 581,8 |  | 100% |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). Ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. | объект | 7 | 7 | 100% | 530,0 | 530,0 |  | 100% |  |
| Основное мероприятие№3 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Актуализация проектно-сметной документации по объектам: - Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район – 1,049 км; - Капитальный ремонт тротуара по ул. Луначарского в ст. Нововеличковская – 1,550 км - Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район – 0,388 км - Капитальный ремонт тротуара по ул. Бежко в ст. Нововеличковская – 1,455 км | проект | 4 | 4 | 100% | 130,0 | 130,0 |  | 100% |  |
| 3.2 Содержание и ремонт тротуаров: 2022 год ст. Нововеличковская: - ул. Д.Бедного ст. Воронцовская: п. Найдорф: | км | 0,096 | 0,096 | 100% | 597,3 | 597,3 |  | 100% |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                               Л.С. Моренченко

Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок  администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района       № 347 от 26.11.2021 года выполнена в сумме 9 441,8 тыс. руб., средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. По основному мероприятию № 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования местного значения» расходы составили 7 602,7  тыс. руб. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения поселения. Финансирование основного мероприятия  № 1 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Повышение безопасности дорожного движения» расходы составили 1 111,8 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были закуплены дорожные знаки и технические средства организации безопасности дорожного движения, нанесена разметка на дорогах местного значения, выполнены проекты оценки технического состояния дорог. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №3 «Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения» (Актуализация проектно-сметной документации тротуаров, ремонт тротуаров) расходы составили 727,3 тыс. руб. Финансирование основного мероприятия №3 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

По содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены работы:

- ремонт дорог в асфальтовом и бетонном исполнении 1050 м2,

- ремонт дорог в гравийном исполнении 6,46 км,

- грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега на дорогах местного значения – 107,34 км;

- проведены проектно-изыскательские работы – 1 проект

В рамках повышения безопасности дорожного движения закуплены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, выполнен проект по оценке технического состояния дорог.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

# 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 3 / 3 = 1

# 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

# Основное мероприятие № 1    ССуз = 7602,7 / 7602,7 = 1

# Основное мероприятие № 2    ССуз = 1111,8  / 1111,8 = 1

# Основное мероприятие № 3    ССуз = 727,3  / 727,3 =1

# 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

# 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 1 = 1

# 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1     СДп/ппз = 1050 / 1050 = 1

целевой показатель 2     СДп/ппз = 6,46 / 6,46 = 1

целевой показатель 3     СДп/ппз = 107,34 / 107,34 = 1

целевой показатель 4     СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 7 / 7 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 0,096 / 0,096 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1   СРп/п = (1+1+1+1) / 4 = 1

Основное мероприятие № 2   СРп/п = (1+1) / 2 = 1

Основное мероприятие № 3   СРп/п = (1+1)/ 2 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

# 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1     ЭРп/п = 1* 1 = 1

Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 1* 1= 1

Основное мероприятие № 3   ЭРп/п = 1* 1= 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

# 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1     СДп/ппз = 1050 / 1050 = 1

целевой показатель 2     СДп/ппз = 6,46 / 6,46 = 1

целевой показатель 3     СДп/ппз = 107,34 / 107,34 = 1

целевой показатель 4     СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 7 / 7 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 4 / 4 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 0,096 / 0,096 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты в полном объеме.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1) / 8 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

# 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1 + 0,5*(1*1 + 1*1 + 1*1) / 3 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Исполняющий обязанности начальника отдела

ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения                                     Л.С. Моренченко