УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2025 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024год»

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 27.11.2023 № 420 (с изм. от 26.01.2024 №34, от 21.02.2024 №65, от 22.07.2024 №392, от 13.08.2024 №476, от 04.10.2024 №665, от 05.11.2024 №743, от 25.12.2024 №807, )

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |  |  |  | 13639,4 |  |  |  | 13639,4 |  |  | 13458 |  |  |  | 13458 |  | 98,7% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения |  |  |  | 7844,0 |  |  |  | 7844,0 |  |  | 7843,0 |  |  |  | 7843,0 |  | 100% |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская ст. Воронцовская п. Найдорф |  |  |  | 1618,1 |  |  |  | 1618,1 |  |  | 1437,8 |  |  |  | 1437,8 |  | 88,9% |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) |  |  |  | 3939,7 |  |  |  | 3939,7 |  |  | 3939,7 |  |  |  | 3939,7 |  | 100% |
| 1.4 Изготовление паспортов автомобильных дорог ст. Нововеличковская ( 42 шт.); п. Найдорф (1 шт.) ст. Воронцовская ( 22 шт.) п. Дальний ( 4 шт.) |  |  |  | 237,6 |  |  |  | 237,6 |  |  | 237,6 |  |  |  | 237,6 |  | 100% |
| Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  | 1447,9 |  |  |  | 1447,9 |  |  | 1447,9 |  |  |  | 1447,9 |  | 100% |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения (ПОДД); Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. Устройство остановочных, посадочных площадок для безопасности дорожного движения. ст. Нововеличковская ст. Воронцовская п. Найдорф, п. Дальний |  |  |  | 1350,86 |  |  |  | 1350,86 |  |  | 1350,86 |  |  |  | 1350,86 |  | 100% |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. |  |  |  | 97,04 |  |  |  | 97,04 |  |  | 97,04 |  |  |  | 97,04 |  | 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 15087,3 |  |  |  | 15087,3 |  |  | 14905,9 |  |  |  | 14905,9 |  | 98,8% |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник общего отдела администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                                                        О.Ю. Калитка

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2025 год

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 27.11.2023 № 420 (с изм. от 26.01.2024 №34, от 21.02.2024 №65, от 22.07.2024 №392, от 13.08.2024 №476, от 04.10.2024 №665, от 05.11.2024 №743, от 25.12.2024 №807, )

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год» |  |  |  |  |  |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задачи - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | м2 | 3341,2 | 3341,2 | 100% |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская ст. Воронцовская п. Найдорф | км | 3,085 | 3,085 | 100% |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | км | 109,07 | 109,07 | 100% |  |
| 1.4 Изготовление паспортов автомобильных дорог ст. Нововеличковская ( 42 шт.); п. Найдорф (1 шт.) ст. Воронцовская ( 22 шт.) п. Дальний ( 4 шт.) | паспорт | 69 | 69 | 100% |  |
| Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения (ПОДД); Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. Устройство остановочных, посадочных площадок для безопасности дорожного движения. ст. Нововеличковская ст. Воронцовская п. Найдорф, п. Дальний | том объект | 5 1 | 5 1 | 100% |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. | объект | 7 | 7 | 100% |  |

Начальник общего отдела администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                                                        О.Ю. Калитка

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

___________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2025 год

ОТЧЕТ

об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) |  |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, % (4:3*100) | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период |  | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, % (7:6*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обустройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | м2 | 3341,2 | 3341,2 | 100% | 7844,0 | 7843,0 |  | 100% |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская ст. Воронцовская п. Найдорф | км | 3,085 | 3,085 | 100% | 1618,1 | 1437,8 |  | 88,9% |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, рассыпь противоголедного материала приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) | км | 109,07 | 109,07 | 100% | 3939,7 | 3939,7 |  | 100% |  |
| 1.4 Изготовление паспортов автомобильных дорог ст. Нововеличковская ( 42 шт.); п. Найдорф (1 шт.) ст. Воронцовская ( 22 шт.) п. Дальний ( 4 шт.) | паспорт | 69 | 69 | 100% | 237,6 | 237,6 |  | 100% |  |
| Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения (ПОДД); Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. Устройство остановочных, посадочных площадок для безопасности дорожного движения. ст. Нововеличковская ст. Воронцовская п. Найдорф, п. Дальний | том объект | 5 1 | 100% | 100% | 1316,1 | 1316,1 |  | 100% |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. | объект | 7 | 7 | 100% | 131,8 | 131,8 |  | 100% |  |

Начальник общего отдела администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                                                        О.Ю. Калитка

Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района

Г.М. Кова,

Финансово-экономический отдел  администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 420 от 27.11.2023 года выполнена в сумме 14 905,9 тыс. руб., средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. Муниципальной программой предусмотрены мероприятия на сумму 15 087,3 тыс. руб., остаток денежных средств направлен на 2025 г. По основному мероприятию   №1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования местного значения» расходы составили 13 458,0  тыс. руб., предусмотренные программой 13 639,4 тыс. руб. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения поселения, выполнены технические паспорта дорог.  Финансирование основного мероприятия  № 1 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Повышение безопасности дорожного движения» расходы составили 1 447,9 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были закуплены дорожные знаки и технические средства организации безопасности дорожного движения, нанесена разметка на дорогах местного значения, обустроена остановочная площадка, изготовлены проекты организации безопасности дорожного движения. Финансирование основного мероприятия     №2 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 98,8%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

По содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены работы:

- ремонт дорог в асфальтовом и бетонном исполнении 3341,2 м2,

- ремонт дорог в гравийном исполнении 3,085 км,

- грейдирование, восстановление дорожного покрытия, россыпь противогололедных материалов, уборка снега на дорогах местного значения – 109,07 км;

- изготовлены паспорта автомобильных дорог – 69 паспортов

В рамках повышения безопасности дорожного движения закуплены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

- изготовлены проекты организации безопасности дорожного движения – 5 томов;

- обустроена остановочно-посадочная площадка – 1 объект

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

# 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

# 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

# Основное мероприятие № 1    ССуз = 13 458,0 / 13 639,4 = 1

# Основное мероприятие № 2    ССуз = 1 447,9  / 1 447,9 = 1

# 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

# 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 1 = 1

# 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1     СДп/ппз = 3341,2 / 3341,2 = 1

целевой показатель 2     СДп/ппз = 3,085 / 3,085 = 1

целевой показатель 3     СДп/ппз = 109,07 / 109,07 = 1

целевой показатель 4     СДп/ппз = 69 / 69 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 5 / 5 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 7 / 7 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1   СРп/п = (1+1+1+1) / 4 = 1

Основное мероприятие № 2   СРп/п = (1+1+1) / 3 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

# 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1     ЭРп/п = 1* 1 = 1

Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 1* 1= 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

# 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1     СДп/ппз = 3341,2/ 3341,2 = 1

целевой показатель 2     СДп/ппз = 3,085 / 3,085 = 1

целевой показатель 3     СДп/ппз = 109,07 / 109,07 = 1

целевой показатель 4     СДп/ппз = 69 / 69 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 5 / 5 = 1

целевой показатель 2       СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3       СДп/ппз = 7 / 7 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты в полном объеме.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

# 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1 + 0,5*(1*1+ 1*1) / 2 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник общего отдела администрации

Нововеличковского сельского поселения                                        О.Ю. Калитка