УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главы Нововеличковского сельского поселения

____________________ И.Л. Кочетков

«_____» _____________ 2026 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2026 год» за 2 квартал 2026 года

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 02.12.2025 г. № 819 (с изм. от 02.02.2025 №46, от 24.03.2026 №133, от 05.05.2026 №265, от 29.05.2026 №345, от 26.06.2026 №440)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. |  |  |  | 11243,7 |  |  |  | 11243,7 |  |  | 4413,0 |  |  |  | 4413,0 |  | 39% |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения |  |  |  | 2850,0 |  |  |  | 2850,0 |  |  | 258,4 |  |  |  | 258,4 |  | 9% |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская ст. Воронцовская п. Найдорф |  |  |  | 2800,0 |  |  |  | 2800,0 |  |  | 1463,4 |  |  |  | 1463,4 |  | 52,2% |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, откачка воды с проезжей части дорог, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) |  |  |  | 4761,8 |  |  |  | 4761,8 |  |  | 2691,2 |  |  |  | 2691,2 |  | 56,5% |
| 1.4 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская |  |  |  | 173,0 |  |  |  | 173,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.5 Мероприятия по полномочиям вопросов местного значения в части дорожной деятельности в отношении автомобильной дороги между ст. Воронцовская и х. Восточный |  |  |  | 658,9 |  |  |  | 658,9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  | 1199,2 |  |  |  | 1199,2 |  |  | 632,9 |  |  |  | 632,9 |  | 52,80% |
| 2.1 Нанесение дорожной разметки. |  |  |  | 894,6 |  |  |  | 894,6 |  |  | 528,7 |  |  |  | 528,7 |  | 44,2% |
| 2.2 Приведение в соответствие технических средств организации дорожного движения: - замена и установка отсутствующих дорожных знаков и стоек; - замена и установка удерживающих ограждений |  |  |  | 304,6 |  |  |  | 304,6 |  |  | 104,2 |  |  |  | 104,2 |  | 34,2% |
| 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 120960,2 | 7244,1 |  |  | 120960,2 | 7244,1 |  | 41137,6 | 2165,1 |  |  | 41137,6 | 2165,1 |  | 33,8% |
| 3.1 Реализация мероприятий по развитию сети автомобильных дорог сельского поселения (ГП Кр.кр. «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края») |  |  | 120960,2 | 6366,3 |  |  | 120960,2 | 6366,3 |  | 41137,6 | 2165,1 |  |  | 41137,6 | 2165,1 |  | 34% |
| 3.2 Реализация мероприятия в области надзора за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 777,8 |  |  |  | 777,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.3 Реализация мероприятия в области авторского надзора за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 120960,2 | 19687,0 |  |  | 120960,2 | 19687,0 |  | 41137,6 | 7211,0 |  |  | 41137,6 | 7211,0 |  | 34,4% |

Начальник общего отдела администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                                                                 О.Ю. Калитка