УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

____________________ Г.М. Кова

«_____» _____________ 2024 год

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год» за 1 квартал 2024 года

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 27.11.2023 г. № 420 (с изм. от 26.01.2024 №34, от 21.02.2024 №65)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие № 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. |  |  |  | 9487,3 |  |  |  | 9487,3 |  |  | 1346,9 |  |  |  | 1346,9 |  | 14,2% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения |  |  |  | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Степная, ул. Шаумяна, ул. Виноградная, ул. Нижняя, ул. Пушкина, ул. Коммунаров, ул. Пролетарская, ул. Крупской ст. Воронцовская ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Крайняя п. Найдорф ул. Садовая, Крайняя, Береговая |  |  |  | 5517,3 |  |  |  | 5517,3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) |  |  |  | 1600,0 |  |  |  | 1600,0 |  |  | 1346,9 |  |  |  | 1346,9 |  | 84,2% |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог ст. Нововеличковская (паспорта 40 дорог); ст. Воронцовская (паспорта 19 дорог) п. Дальний (паспорта 3 дорог) |  |  |  | 1050,0 |  |  |  | 1050,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.5 Актуализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  | 118,7 |  |  |  | 118,7 |  | 11,9% |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения (ПОДД); актуализация КСОДД. Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. Устройство остановочных, посадочных площадок для безопасности дорожного движения. ст. Нововеличковская ст. Воронцовская п. Найдорф, п. Дальний |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  | 118,7 |  |  |  | 118,7 |  | 14,8% |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7). Ст. Нововеличковская - ул. Д. Бедного; - ул. Свердлова; ст. Воронцовская: ул. Пушкина ул. Красная п. Найдорф: ул. Мира. |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие№3 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 10987,3 |  |  |  | 10987,3 |  |  | 1465,6 |  |  |  | 1465,6 |  | 13,3% |

Начальник общего отдела администрации

Нововеличковского сельского поселения                                                                                                                 О.Ю. Калитка